# Información inicial

Del FE en cuanto a visualización científica conviene React

Del BE conviene un híbrido de Django y Flask. Django para el sistema de usuarios y la seguridad, Flask para las simulaciones

De la BBDD PostgreSQL

No son lo mismo (videos de React):

React:

CURSO REACT.JS - Aprende desde cero - YouTube

React con Python:

¡Usa React con Python y sin JavaScript! Tutorial desde cero

# Arquitectura

Para crear un laboratorio virtual que conecte la simulación auditiva de Verhulst et al. con estudios científicos, lo ideal es combinar herramientas web, científicas y de visualización que permitan: cargar audiogramas fácilmente, ejecutar la simulación en Python, visualizar resultados y consultar literatura científica dentro del mismo entorno.

Tres niveles:

- Arquitectura lógica (qué hace cada módulo)

- Arquitectura técnica (qué tecnologías usa cada módulo)

- Arquitectura de flujo (cómo viajan los datos)

Así queda un mapa mental completo.

# 1. Arquitectura lógica (los módulos del laboratorio)

El laboratorio tiene 8 módulos principales:

- Frontend (React)

- Backend científico (FastAPI)

- Motor de simulación (Python + Verhulst Model)

- Orquestación de tareas (Celery + Redis)

- Módulo de LLM + análisis de papers (LangChain + ChromaDB)

- Autenticación y usuarios (Supabase Auth)

- Base de datos estructurada (PostgreSQL)

- Almacenamiento de archivos (Supabase Storage)

Cada uno cumple un rol distinto y complementario.

# 2. Arquitectura técnica recomendada (stack final)

## Frontend

- React → interfaz principal

- Plotly.js → gráficos interactivos

- TailwindCSS → estilos

- FilePond → carga de audiogramas

- PDF.js → visualización de papers

## Backend

- FastAPI → API principal

- Pandas → lectura de audiogramas

- NumPy / SciPy → procesamiento científico

- Celery + Redis → ejecución de simulaciones en segundo plano

- Docker → encapsular el modelo auditivo

Backend (visualización científica)

- Plotly (Python)

- Matplotlib

- Seaborn

## Simulación

- Verhulstetal2018Model (Python)

- Dask → paralelismo para simulaciones

- Ray → paralelismo para LLMs (opcional, pero recomendado)

## LLM + Papers

- LangChain → orquestación

- ChromaDB → vector DB para embeddings

- DeepSeek R1 + Qwen 2.5 → modelos open-source

- Zotero API → metadatos de papers

- PDF.js → visualización

## Usuarios y seguridad

- Supabase Auth (OAuth2) → login con Google, email, etc.

- JWT → validación en FastAPI

## Base de datos

- PostgreSQL (Supabase)

  - usuarios

  - simulaciones

  - parámetros

  - historial

  - permisos

## Almacenamiento

- Supabase Storage → archivos del usuario

  - audiogramas

  - resultados

  - gráficos

  - MAT, CSV, polos

- DVC + MinIO (a futuro) → reproducibilidad científica

  - invisible para la fonoaudióloga

  - solo backend

Supabase Storage y MinIO son alternativos, pero pueden coexistir si se quiere simplicidad + reproducibilidad.

# 3. Arquitectura de flujo (cómo viajan los datos)

Flujo completo, paso a paso:

1. Usuario inicia sesión → Supabase Auth

2. Usuario sube audiograma → React + FilePond → Supabase Storage

3. Usuario configura parámetros → React → FastAPI

4. FastAPI envía tarea → Celery → Worker de simulación

5. Worker ejecuta Verhulst Model → genera MAT, CSV, gráficos

6. Worker guarda resultados → Supabase Storage

7. FastAPI registra metadatos → PostgreSQL

8. Usuario visualiza resultados → React + Plotly.js

9. Usuario abre un paper → PDF.js

10. LangChain extrae texto → embeddings → ChromaDB

11. Usuario pregunta: “¿Cómo se relaciona este EFR con el paper?”

12. LangChain recupera contexto → LLM (DeepSeek/Qwen)

13. LLM responde → React muestra análisis

# Arquitectura recomendada (resumen en una frase)

React + FastAPI + Celery + Verhulst Model + Supabase (Auth + PostgreSQL + Storage) + LangChain + ChromaDB + DeepSeek/Qwen es la arquitectura ideal para un laboratorio virtual moderno, científico, multiusuario y escalable.

# 1. Diagrama visual estilo AWS/GCP (texto diagramado)

diagramas.drawio - draw.io

Este diagrama refleja exactamente:

- flujo de datos

- separación de responsabilidades

- módulos independientes

- escalabilidad real

# 2. Roadmap de implementación (3 meses)

Organizado por semanas, con prioridades reales.

## Mes 1 — Fundaciones del laboratorio

### Semana 1

- Crear repositorio monorepo (frontend + backend + infra).

- Configurar FastAPI + Supabase Auth.

- Crear estructura de endpoints básicos.

### Semana 2

- Implementar carga de audiogramas (React + FilePond).

- Backend: lectura con Pandas.

- Guardado en Supabase Storage.

### Semana 3

- Integrar Celery + Redis.

- Crear pipeline básico de simulación (dummy).

- Conectar FastAPI → Celery → Worker.

### Semana 4

- Integrar el modelo de Verhulst (versión mínima).

- Ejecutar primera simulación real.

- Guardar resultados en Supabase Storage.

## Mes 2 — Visualización + Papers + LLM

### Semana 5

- Visualización en React con Plotly.js.

- Backend: generar figuras con Plotly (Python).

### Semana 6

- Integrar PDF.js para visualizar papers.

- Integrar Zotero API para metadatos.

### Semana 7

- Crear pipeline de embeddings con LangChain.

- Integrar ChromaDB.

- Indexar primeros papers.

### Semana 8

- Integrar LLM (DeepSeek/Qwen).

- Crear endpoint:
 “Relacionar simulación con paper”.

## Mes 3 — Multiusuario + Optimización + Beta

### Semana 9

- Sistema de usuarios completo (Supabase Auth).

- Roles: fonoaudióloga, investigador, estudiante.

### Semana 10

- Optimizar simulación con Dask.

- Optimizar LLM con Ray (opcional).

### Semana 11

- Dashboard de historial de simulaciones.

- Comparación entre sujetos.

### Semana 12

- Testing completo.

- Deploy en producción (Railway, Fly.io, Render o AWS).

- Beta cerrada con fonoaudióloga.

# 3. MVP mínimo para empezar YA (2 semanas)

Este MVP te permite tener un laboratorio funcional, aunque básico.

## Semana 1 — Backend + Simulación mínima

### Día 1–2

- Crear FastAPI.

- Crear endpoint /upload-audiogram.

- Guardar archivo en Supabase Storage.

### Día 3–4

- Integrar Pandas para leer audiogramas.

- Crear endpoint /run-simulation.

### Día 5–7

- Integrar modelo de Verhulst (solo EFR).

- Guardar resultados en Supabase Storage.

## Semana 2 — Frontend + Visualización

### Día 1–2

- Crear interfaz React.

- Subir audiograma con FilePond.

### Día 3–4

- Mostrar resultados con Plotly.js.

### Día 5–7

- Integrar PDF.js para leer papers.

- Integrar LLM mínimo (DeepSeek R1 local o API).

- Endpoint:
 “Explicar este EFR”.

# Resultado del MVP

En solo 2 semanas tenés:

- carga de audiogramas

- simulación auditiva real

- visualización interactiva

- lectura de papers

- análisis básico con LLM

# Pestaña 3